NO: HDSW20140612

四川华迪信息技术有限公司

2014年06月

河南师范学院

计算机科学与技术

企业信息化.Net商业项目开发

(大四)

实训方案

V11.0

目  录

1.	实训客户需求	1

2.	实训目标	1

3.	实训模式	2

4.	企业岗位职责及职业能力	2

5.	实训内容	3

5.1职业岗位综合应用(15工作日)	3

6.	实训项目计划	7

7.	实训组织方式	8

8.	考评方式	9

9.	实训设施	10

9.1硬件与环境设施	10

9.2软件环境设施	10

10.	企业信息商业项目简介	11

10.1 中石油广安天然气生产及运营全过程管理系统	11

10.2四川铁航客户关系管理系统	12

10.3建设银行新华支行绩效管理系统	12

10.4 IT 专业人才公共服务平台	13

10.5社区金融便民服务平台	14

# 实训客户需求

- 实训对象：适用于河南师范大学计算机科学与技术相关专业本科大四学生

- 进入条件：

- 高校全日制本科学生；

- 理解面向对象的基本概念，有一定的面向对象编程与设计能力；

- 熟悉C#语言，能够熟练编写.Net程序；

- 熟悉.Net Web编程技术，能够使用ASP.NET、ADO.NET等技术构建Web应用解决方案；

- 至少熟悉一种常见数据库的使用和管理，熟悉SQL语言，理解实体关系模型；

- 了解软件工程的基本知识，能够基于瀑布模式开展项目开发。

- 实训周期：15个工作日

# 实训目标

- 确保学生们能够掌握软件设计工程师和软件开发工程师的基本技能；

- 从中高级岗位专业技能强化入手，重点训练“软件系统设计”、“主流软件开发技术”、“规范化开发与交付”三个方面的技能；

- 能够熟练使用C#语言和主流框架开发技术实现Web应用的解决方案；

- 理解.Net软件开发体系架构，能够独立完成中小规模企业级应用模块设计与开发；

- 能够熟练使用主流设计工具完成应用系统模块设计与建模工作；

- 了解主流发展新技术的应用，如SOA技术构架、工作流引擎、WAP应用、门户技术、报表工具等；

- 了解大型和外资企业开展CMMI3的体系规范，掌握软件项目开发全过程各个活动的要求（立项、分析、设计、编码、测试、部署、结项等）；

- 了解目前主流电子商务平台业务开发背景；

- 感受企业文化，体验团队合作精神，养成良好的表达、沟通与协作习惯；

- 掌握笔试、面试技巧，懂得商务礼仪，能够明确规划自己的职业发展道路。

# 实训模式

根据河南师范大学计算机科学与技术相关专业的培养目标，结合软件研发类人才职业能力要求，本次实训侧重于商业项目软件设计与研发技能的训练。

- 真实项目驱动模式

软件实训提供了符合软件开发人员和软件设计人员的商业项目综合实训，以真实软件项目来驱动整个实训过程。

- 团队合作模式

软件实训中采用团队合作工作模式，学员在整个实训过程中，能够有机会担任项目团队的不同角色，使学员获得规范化的企业软件开发经验。

# 企业岗位职责及职业能力

| 岗位名称 | 岗位职责 | 职业能力要求 |
| --- | --- | --- |
| .Net高级软件开发工程师 | - 参与系统架构、模块设计和文档编写 - 负责具体功能模块的实现、单元测试 - 具备良好的沟通技巧和团队合作精神 - 能在较规范的软件过程管理方法要求下进行编码、测试和编写相关的文档 | - 熟悉HTML、CSS、Javascript、C#等WEB开发技术； - 熟悉Web Service技术； - 能够熟练配置IIS服务器 - 熟悉Oracle、MySQL、SQL Server等主流数据库的应用；熟悉SQL语言，有一定的数据库设计能力； - 能够完成系统关键技术攻关； - 理解面向对象的分析和设计技术； - 理解常见设计模式，能够完成相应的编码实现； - 熟悉企业中软件开发流程，能熟练使用VSS/SVN等工具； - 能够编写符合规范的文档； - 良好的沟通能力与一定的组织能力。 |
| .NET系统设计师 | - 根据需求规格说明书进行系统分析和设计，编写设计开发文档； - 负责进行产品功能、业务规则的设计，形成系统功能架构； - 配合项目的整体计划和安排,指导开发工程师完成程序设计和开发工作； - 负责具体开发任务的分解，指导并检查成员工作。 | - 深入理解面向对象的分析和设计技术； - 理解常见设计模式和架构模式； - 能够使用Rose、PowerDesigner等工具完成系统建模； - 能够编写符合规范的各类设计文档； - 熟悉Oracle、MySQL、SQL Server等主流数据库的应用；熟悉SQL语言，有较强的数据库设计能力； - 熟悉HTML、CSS、Javascript、C#等WEB开发技术； - 熟悉Web Service技术； - 熟悉企业中软件开发流程，能熟练使用SVN/VSS等工具； - 良好的沟通能力与团队协作能力。 |

# 实训内容

## 5.1职业岗位综合应用(15工作日)

阶段目标描述：

- 通过真实商业项目组建项目团队，使学员深刻理解项目中各个角色的工作职责和岗位技能要求；

- 通过项目实践强化各个角色岗位技能要求，使学员以自己特有的角色积累软件工程项目实战经验；

- 通过项目团队开发，全面培养学员的综合职业技能，提升个人职业素质，而不仅仅是技术开发能力。

| 实训模块 | 模块描述 | 模块选择 |
| --- | --- | --- |
| 职业发展规划 | - 职业的定义 - 职业的分类 - 职业能力模型 - It人员如何规划自己的职业 - 职业目标 - 如何获得满意的工作 - 职业之路 | 必须 |
| 训前评测 | - C、C++或者C#基础 - .Net基础 - 软件工程 - 数据库技术 - 软件测试技术 - UML等 | 必选 |
| 统一开发过程 | - 软件开发过程介绍 - RUP模型 - RUP生命周期 - RUP核心工作流 - RUP角色 - 工件 | 必选 |
| 软件项目计划 | - 软件项目计划介绍 - 软件项目计划的目标和作用 - 软件项目计划涉及的因素 - 软件项目计划制作流程 - 使用MS Project制作项目计划 | 必选 |
| 配置管理 | - 什么是配置管理 - 怎样做配置管理 - 怎样做变更控制管理 - 配置管理工具（VSS）使用 | 必选 |
| 软件需求开发 （用例建模） | - 为什么使用用例 - 识别主角和用例 - 用例模型 - 用例规格说明 - 使用Rose工具实现用例建模 | 必选 |
| 软件分析设计 （用例分析与设计） | - 面向对象基础 - 用例分析 - 用例实现 - 用例设计 - 类设计 - 设计模型 - 使用Rose工具实现设计建模 | 必选 |
| 软件分析设计 （数据建模） | - E-R建模 - PowerDesigner介绍 - 概念模型 - 物理模型 - 使用PowerDesigner根据E-R模型生成数据库 | 必选 |
| 软件测试管理 | - 软件测试概述 - 软件测试生命周期 - 软件测试过程 - 测试过程主要活动 - 测试管理工具（Test Director） | 必选 |
| .Net技术讲解 | - 开发三层结构介绍 - 分页技术讲解 - 图片上传技术讲解 - 图文编辑技术讲解 | 必选 |
| 项目启动 | - 选择项目 - 项目启动、 - 进行项目估算、制定项目计划 - 项目计划评审 | 必选 |
| 先启阶段（Inception） | - 评估项目风险 - 制定迭代计划 - 建立配置管理环境 - 建立用例模型 - 关键用例阐述 - 制定测试计划 - 生命周期目标里程碑评审 | 必选 |
| 精化阶段（Elaboration） | - 制定迭代计划 - 阐述剩余用例 - 架构分析设计，快速确定构架、确认构架并为构架建立基线 - 用例分析设计 - 开发构架原型 - 验证架构 - 生命周期构架里程碑评审 | 必选 |
| 构建阶段（Construction） | - 制定迭代计划 - 完成剩余需求的阐述、设计 - 资源管理，控制和流程优化 - 完成构件开发并根据已定义的评估标准进行测试 - 根据验收标准对产品发布版进行评估 - 生命周期构建里程碑评审 | 必选 |
| 产品化阶段（Transition） | - 执行部署计划 - 对最终用户支持材料定稿 - 制作产品发布版 - 项目结项评审 | 必选 |
| 过程管理 | - 成员编写工作日志 - 项目组长制定项目进度表 - 定期召开项目例会并记录例会纪要 - 记录项目问题跟踪表 | 必选 |
| 职业素养 | - 职业素养的要点 - 企业中优秀人才的素养 | 可选 |

# 实训项目计划

| 序号 | 时间 |  | 技能内容 | 实施方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一天 | 第一节 | 职业规划（1学时） | 讲座 |
|  |  | 第二节 | 整个实训课程安排、考评要求和其他相关事项讲解 | 讲座 |
|  |  | 第三节 | 软件开发过程体验-团队组建、确定项目 | 讲座 |
|  |  | 下午 | 需求开发（用例建模） | 讲座 |
| 2 | 第二天 | 上午 | 软件开发过程体验-先启阶段 | 项目实战 |
|  |  | 下午 | 软件开发过程体验-先启阶段 | 项目实战 |
| 3 | 第三天 | 上午 | 软件开发过程体验-先启阶段 | 项目实战 |
|  |  | 下午 | 软件开发过程体验-先启阶段评审 | 评审及点评 |
| 4 | 第四天 | 上午 | 软件系统设计（用例设计） | 讲座 |
|  |  | 下午 | 软件系统设计（数据建模） | 讲座 |
| 5 | 第五天 | 上午 | 软件开发过程体验-精化阶段 | 项目实战 |
|  |  | 下午 | 软件开发过程体验-精化阶段 | 项目实战 |
| 6 | 第六天 | 上午 | 软件开发过程体验-精化阶段 | 项目实战 |
|  |  | 下午 | 软件开发过程体验-精化阶段评审 | 评审及点评 |
| 7 | 第七天 | 上午 | .Net商业案例演示 | 讲座 |
|  |  | 下午 | .Net商业案例演示 | 讲座 |
| 8 | 第八天 | 上午 | 软件测试技术 | 讲座 |
|  |  | 下午 | 构建阶段、软件测试技术 | 项目实战 |
| 9 | 第九天 | 全天 | 构建阶段 | 项目实战 |
| 10 | 第十天 | 上午 | 构建阶段 | 项目实战 |
|  |  | 下午 | 构建阶段 | 项目实战 |
| 11 | 第十一-十三天 | 全天 | 构建阶段 | 项目实战 |
| 12 | 第十四天 | 全天 | 产品化阶段 | 项目实战 |
| 13 | 第十五天 | 上午 | 项目结项评审 | 评审及点评 |
|  |  | 第四、五节 | 项目结项评审 | 评审及点评 |
|  |  | 第六节 | 总结大会 | 总结大会 |

# 实训组织方式

| 相关组织角色 | 工作职责与方式 |
| --- | --- |
| 项目组 | 一个项目组由5~6名学生组成，在规定的时间内完成商业项目的需求分析、系统设计、编码、测试和交付工作 |
| 项目组长 | 通过学生自我推荐，由学生投票选出项目组长，负责项目组工作计划的制定与调整、资源分配、进度管理、沟通管理和其他日常管理工作。项目组长对华迪的指导工程师负责 |
| 项目组成员 | 包括系统分析员、架构设计师、编码实施员、数据库设计员、界面设计员、配置管理员和测试人员 |
| 实训执行经理 | 实训执行经理由公司签订实训合同的市场人员担任，负责监督和协调整个实训项目是否依据实训方案执行 |
| 实训项目管理部 | 实训项目管理部负责实训学员的软、硬件工作环境工作，为学员提供资源保障，监督实训学员遵守职业工作记录情况，以及对工程师的执行过程进行监督 |
| 专业指导工程师 | 专业技术指导工程师负责在实践过程中对学员的各种技术问题进行辅导并监督项目组的实施过程执行情况 |
| 专业技术讲师 | 专业技术讲师根据项目组的实际需求情况，不定期提供专业技术培训讲座 |

# 考评方式

实训学员成绩构成：项目组成绩*50%+个人考核成绩*30%+平时表现*20%

| 序号 | 考核点 | 考核内容 | 考核方式 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目组考核（项目组各个阶段完成情况） |  |  | 50% |
| 1 | 项目开发各阶段 | 需求分析阶段 | 评审及答辩 | 20 |
|  |  | 系统设计阶段 | 评审及答辩 | 30 |
|  |  | 编码与测试阶段 | 评审与检查 | 40 |
|  |  | 项目结项 | 评审及答辩 | 10 |
| 二 | 项目组成员考核 |  |  | 30% |
| 1 | 掌握各种技术的熟练应用程度与完成质量 | 根据学员在项目组中担任的角色，承担的工作任务，完成任务的工作量与质量情况进行测评 | 走查与答辩 | 60 |
| 2 | 编码习惯和熟练程度 | 根据学员承担的编码任务，完成编码的可读性、安全性、高效性、可维护性等方面进行考评 | 走查 | 40 |
| 三 | 平时表现 |  |  | 20% |
| 1 | 职业素养 | 根据学员平时考勤、纪律、工作积极性、团队协同工作能力进行考评 | 走查和答辩 | 50 |
| 2 | 创新和钻研精神 | 根据学员学习新技术、解决技术难题等方面的成果进行考评 | 走查和答辩 | 50 |

# 实训设施

## 9.1硬件与环境设施

| 序号 | 硬件与环境设施 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训教室 | 宽敞、明亮、干净、整洁、布置井然有序 | 满足实训人员数量 |
| 2 | 实训电脑 | CPU：Pentium(R) Dual-Core 2.0GHz以上； 内存：2G以上； 硬盘：40G预留空间以上； 局域网网络要求：Swith-100M以上； | 1套/人 |
| 3 | 多媒体设备 | 投影仪、话筒、扩音器、音响、光电笔等等 | 一个教室一套 |
| 4 | 板书设备 | 白板、白板笔、擦子等等 | 一个教室一套 |
| 5 | 实训教材与相关资料 | 装订规范的实训教材参考资料，同时提供丰富的辅助电子文档资料 | 1套/人 |
| 6 | 工作岗位 | 干净、整洁、布置井然有序 | 满足实训人员数量 |

## 9.2软件环境设施

| 序号 | 实训软件环境 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Windows XP/Windows 7、Windows 2008 Server | 1台/人 |
| 2 | 开发工具 | vs2010 | 1套/人 |
| 3 | 设计工具 | Rational Rose Enterprise Edition2003、 Microsoft Office Visio 2003 Power Designer15 | 1套/人 |
| 4 | 数据库 | Sqlserver 2008 | 1套/项目组 |
| 5 | 配置管理 | VSS | 1套/项目组 |
| 6 | 项目管理工具 | Microsoft Project2007 | 1套/人 |
| 7 | 软件测试软件 | LoadRunner8.0 、TestDirector 8.0 | 1套/人 |
| 8 | 界面设计 | Dreamweaver、 Photoshop CS2 | 1套/人 |
| 9 | 日常办公软件 | Microsoft Office 2007、360安全卫士、Adobe Acrobat 9.0、搜狗拼音输入法等日常办公软件 | 1套/人 |

# 企业信息商业项目简介

## 10.1 中石油广安天然气生产及运营全过程管理系统

中石油广安天然气生产与经营全过程管理系统主要帮助公司收集和管理各个职能部门、各个加气站、工厂的资料和信息，同时该项目建成后，系统能对相关数据进行自动汇总与分析处理，自动生成各类经营报表（日报表，月报表，年报表），实现各类信息无纸化管理与资源共享，增强各个职能部门、加气站、工厂之间各类信息沟通交流的及时性，达到规范各类作业管理，加强安全生产管理，降低生产事故发生率，提供管理水平，堵住管理漏洞，辅助经营决策，为公司带来更大的经济效益之目的。

具体地讲，该项目建成以后将达到以下四个方面的目标：

一是公司各个部门、加气站、工厂的工作人员通过网络就都能登录该系统，将各自所在部门的信息和资料统一录入、保存到本系统中，支持多个用户通过不同电脑同时登录系统进行资料更新，不同信息的录入、编辑、查询操作，而且将互不干扰，支持数据并发处理，也能很好地处理各种冲突问题，最大化地提高用户的工作规模与效率，大大降低工作人员的劳动强度；同时系统能对相关数据进行自动汇总与分析处理，自动生成各类经营报表（日报表，月报表，年报表），实现各类信息无纸化管理与资源共享。

二是公司管理人员通过网络就能登录该系统及时发布公司的各种规章制度，安全生产操作规范，使其能及时地传达到各个部门、加气站、工厂，达到规范作业管理，加强安全生产，堵住管理漏洞，降低事故发生率，降低经济损失，科学有效地进行运营管理。

三是各个加气站、工厂管理人员通过网络就能登录该系统及时地向公司上报每天的生产、销售数据，及时地生成各类经营报表。同时各个加气站、工厂的工作人员通过网络就能及时学习到公司的各种规章制度、安全生产操作规范，为更好地从事各类生产提供行动和操作指南。

四是公司领导层通过网络就能登录该系统及时获得各个加气站、工厂的生产、销售等各类经营性报表，也能及时地获取到公司的全面信息，为公司的科学经营、重大决策提供理论依据和强大支持，推动公司飞速向前发展。

## 10.2四川铁航客户关系管理系统

系统贯穿整个公司的工作流程，产品的设计、投放、运营等，各子业务模块的有效运行，客户的存储、数据分析、关系管理，销售的管理和分析等，涉及到公司的各个部门以及统筹规划，包含客户管理，销售管理，业务管理（机票，酒店，旅游等），产品管理，*账务管理*，合同管理，客户服务，关怀调查，内部流程管理，其他应用服务管理等模块，主要包括。

客户关系管理是对四川铁航所有会员客户的资料进行有效的关系管理，并提供各项客户需求指标，市场变化趋势判断的因素等管理

销售管理是对公司整体销售的统筹安排，以及对客户的有效管理方式，便于客户经理定期开展工作，提高工作效率等，抓住销售机会，提高团队协作，深层挖掘客户等管理

销售分析为销售人员提供有效且有价值的统计分析报表，提供销售数据参考对比，提高销售成功率等

客户服务管理是提高客户管理功效，科学，数据的提供客户数据分析，为总体性的客户需求把握提供参考

业务管理是对公司现有的各项业务进行有效的统一管理，包括业务处理流程，业务处理设置等，其数据统一由接口获取数据，并在本地进行有效的数据整合处理；

## 10.3建设银行新华支行绩效管理系统

在市场竞争日趋激烈的今天，在这种竞争中，任何一家企业要想取得竞争优势，必须不断提高其整体效能和绩效。对于银行而言，全面市场化的趋势都在加强，在市场销售、内部管理方面正在按照现代企业的管理体系来建立，绩效管理是相当重要的。实践证明，提高绩效的有效途径是进行绩效管理。因为，绩效管理是一种提高组织员工的绩效和开发团队、个体的潜能，使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的、整合的管理方法。通过绩效管理，可以帮助企业实现其绩效的持续发展；促进形成一个更加绩效导向的企业文化；激励员工，使他们的工作更加投入；促使员工开发自身的潜能，提高他们的工作满意感；增强团队凝聚力，改善团队绩效；通过不断的工作沟通和交流，发展员工与管理者之间的建设性的，开放的关系；给员工提供表达自己的工作愿望和期望的机会。但目前很多实施绩效的现实为：多数正在运用的绩效评价系统都有许多不足之处，这一点已得到广泛的认可。绩效评价的明显缺点在于：对绩效的判断通常是主观的、凭印象的和武断的；不同管理者的评定不能比较；反馈延迟，这会使员工因好的绩效没有得到及时的认可而产生挫折感，或者为根据自己很久以前的不足做出判断而恼火。

为此，绩效管理如何加强定量考核，数据化考核，同时又紧密结合中国传统的人性化、感性化特点，以激励和正向引导为主流的考核模式，将是达到考核目的的重要思维。

绩效管理的工作量和复杂度不断提高，直接影响管理效率、管理质量、管理成本和管理风险。因此，建立先进的、现代化的、具有竞争力的绩效管理机制，健全绩效管理的各项制度，理顺绩效管理各种流程，是目前绩效管理战略的当务之急。为促进企业变革、推动企业绩效管理项目的实施，达到提高银行竞争力的目的，我们应利用后发优势，借鉴成功的经验，逐步建立一个覆盖整个企业的绩效管理系统

## 10.4 IT 专业人才公共服务平台

IT专业人才公共服务平台是为教育培训机构、求职者、招聘者、用人企业、教育管理部门提供公共服务的信息平台。该平台基于华迪公司自身长期对专业人才的需求，用于对IT企业用人需求的调研，服务于 IT人才的培训体系，完善与众多高校和 IT企业合作的公共服务平台。

平台体系架构如下：

1.门户平台

- 内容展示

- 内容搜索

2.人才网

- 招聘模块

- 求职模块

3.远程能力测试评价系统

- 题库管理

- 试题管理

- 考试管理

- 测评报告

- 求职测评

4.远程网络视频教学系统

- 交互教学

- 辅助教学

- 实时答疑

5.远程视频面试系统

- 视频会议

- 课堂管理

- 会议管理

## 10.5社区金融便民服务平台

整个项目是一个以金融服务为核心的社区服务平台，但同时要关注社区人群的核心需求，比如：生活、工作、教育、健康等方方面面，需求已经列出来很多服务事项，诸如：惠家健康、惠家生活。，主要的建设部分包括：

- 门户网站：包括我的金恵家，恵家新闻，恵家金融，恵家健康，恵家生活，联系客服，关于金恵家，加盟合作8个大模块；

- 系统运维管理平台：包括系统管理、客户管理、社交管理、订单管理系统、客户服务系统、后台发布系统、加盟商管理7个子系统；

- 手机/平板APP：包括我的金恵家、业务区、收藏和订阅、二维码应用4大功能模块；

- 渠道建设：微信、邮件、微博、微网等拓展渠道建设；

其他功能：包括在线支付结算、数据挖掘开发、报表系统3大系统的建设；

备注：由于篇幅的原因，以上商业项目详细的需求、技术要求，学生实训时以正式规范文档提供